# Karibian.ua — Етап 0: висновки

Аудит старого сайту, структура нового каталогу, карта URL і план міграції. Виконано 07–08.08.2026. Усі таблиці — у книзі Karibian-etap-0.xlsx.

## Головне за одним абзацом

Старий Karibian.ua заражений: Google знає про домен ≈874 000 адрес, з яких реальних — 177 за архівною картою сайту. Уся комерційна цінність сидить приблизно у 150 URL, і 59 із 60 моделей мають покази за своїми назвами. Тому карта редиректів побудована не з карти сайту, а зі списку реальних сторінок, звірених з архівом і Search Console: 219 адрес, у кожної своє рішення. Спам не редиректимо взагалі — тільки 410.

## Що знайшли

Ін'єкція і її дата. robots.txt був чистий станом на 25.11.2025, контрольна сума збігається з копіями 2022 року. Зараження сталося після цієї дати. Спам працює шаблонами /detail/, /?jp/, /?goods/, /item/, /category/{цифри}/1/listing і числовими адресами. Файлу goods.php на сайті немає: половина шаблонів існує у вигляді query-string до головної сторінки, і це впливає на те, як писати правила 410.

Сервер під навантаженням. 189 024 адреси віддають 5xx, 534 717 позначені як дублі без канонічної сторінки. Сайт обслуговує сотні тисяч сміттєвих запитів щодня.

Знахідка, яка змінила обсяг роботи. В архіві зберігся старий WooCommerce-каталог Karibian 2021-2022 разом із таблицями характеристик, а сторінки /portfolio/ зберегли висоту, гарантію, тип блоку й описи моделей. Ми підняли 109 архівних копій і відновили дані по 57 з 60 позицій, з них 43 — з готовим текстом опису. Заповнити руками залишилось три позиції: Autograph, Cashmere brown і Захисні наматрацники. Схему атрибутів для фільтрів не вигадуємо: беремо ту, що вже працювала на сайті бренду.

Дві системи URL на один товар. 36 моделей одночасно живуть за /portfolio/{slug}/ і /product/{slug}/. Це внутрішні дублі: два URL однієї моделі ділять між собою покази й позиції. Причому стара Woo-структура не мертва — вона дає більше кліків, ніж портфоліо, 270 проти 199.

Розмір продає краще за колекцію. Розмірні сторінки каталогу дали 428 показів за рік, більше, ніж усі колекції разом: 180×200 — 257, 200×200 — 99, 160×200 — 59. Окрема колекція пружинних матраців попиту не має взагалі, 1 показ за рік, а тип конструкції має: «безпружинні матраци» 132 покази.

## Що з цього вирішено

Колекції Platinum, Gold, Silver, Juvenil лишаються категоріями товару.

Пружинність — не колекція, а атрибут «Тип конструкції» з двома посадковими сторінками.

Розмірні сторінки зберігаємо як цінні посадкові каталогу; розмір при цьому

лишається варіацією товару.

Одна модель — одна картка типу variable product, розміри — варіації. Обидві старі

адреси моделі ведуть на цю картку: дублі зникають, сигнали збираються в одну сторінку.

У фільтри виносимо шість атрибутів із одинадцяти, решта — таблиця характеристик.

Комбінації фільтрів закриваємо noindex, follow одразу, щоб новий каталог не почав плодити дублі, як старий сайт.

Редиректи в дві хвилі: інфосторінки, колекції й увесь спам — у день запуску,

товарні 301 — після наповнення каталогу. Масового редиректу товарів на головну або в каталог не буде за жодних умов.

## Ризики, які треба тримати в голові

Живий сайт закритий Cloudflare для нашого IP: 07.08 запит robots.txt повернув 403.

Прямий crawl неможливий, тому аудит побудований на архіві й Search Console. Для наступних етапів потрібен доступ до адмінки старого сайту.

Ймовірна точка входу зловмисника — відкрита папка плагіна імпорту-експорту товарів.

Цей плагін у новий сайт не переносимо.

В архіві видно, що каталоги /wp-content/plugins/ і /wp-content/uploads/ віддавали

автоіндекс: назовні була вся структура плагінів. На новому хостингу автоіндекс вимкнений.

Старий стек — тема ave, WPBakery, MapSVG. Контент інфосторінок переносимо руками,

автоматичного перенесення шорткодів не буде.

Перед перемиканням домену — повний бекап старого сайту. Після перемикання

дістати щось із зараженої інсталяції буде значно важче.

## Що потрібно від вас для наступного етапу

доступ до адмінки старого сайту або експорт товарів: характеристики з першоджерела

точніші за архів;

рішення по хостингу для нового сайту;

характеристики трьох позицій, яких немає в архіві;

на яку картку лінійки Cashmere вести Cashmere V4;

підтвердження аналогів для дев'яти знятих моделей.

## Наступний крок

Етап 1, технічна база: staging, чиста інсталяція WordPress + WooCommerce + WoodMart, child theme, бекапи. Три робочі дні, 6 000 грн. Далі за планом у вкладці «Кошторис»: базовий обсяг проєкту — 42 робочі дні, 95 000 грн, окремими блоками Checkbox ПРРО і мультимовність.